**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**ЗАПЛАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022 г. №76

О внесении изменений в постановление администрации Заплавненского сельского поселения от 27.10.2021 № 88 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Заплавненского сельского поселения от 05.08.2020 № 71 «О порядке разработки муниципальных программ, их формирование и реализация в Заплавненском сельском поселении Ленинского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Заплавненского сельского поселения, администрация Заплавненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в Муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Заплавненского сельского поселения от 27.10.2021 № 88 следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы Заплавненского сельского поселения «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения», пункт «Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 6 868 853,73 рублей, в том числе по годам:

2022 год – 393 819,21 рублей,

2023 год – 2 312 616,51 рублей,

2024 год - 2 162 418,01 рублей.

2025 год – 1 000 000,00 рублей.

2026 год – 1 000 000,00 рублей

Источником финансирования являются средства бюджета Заплавненского сельского поселения. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«**5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:

6 868 853,73 рублей, в том числе по годам:

Источником финансирования являются средства бюджета Заплавненского сельского поселения. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год.

2022 год – 393 819,21 рублей,

2023 год – 2 312 616,51 рублей,

2024 год - 2 162 418,01 рублей.

2025 год – 1 000 000,00 рублей.

2026 год – 1 000 000,00 рублей

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Заплавненского сельского поселения за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, соответствует форме 3 (прилагается).

1.3. Форма № 2, №3 к муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения» изложить в следующей редакции:

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования, рублей | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия | плановые сроки реализации мероприятия |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Содержание парков | Администрация поселения | 2022 | 332 032,31 | 0,00 | 185 000,00 | 147 032,31 | 0,00 | Поддержание парков в надлежащем состоянии | в течении финансового года |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание памятников | Администрация поселения | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание памятников | в течении финансового года |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация поселения | 2022 | 61 786,90 | 0,00 | 0,00 | 61 786,90 | 0,00 | Совершенствование эстетического состояния территории поселения | в течении финансового года |
| 2023 | 2 262 616,51 | 0,00 | 0,00 | 2 262 616,51 | 0,00 |
| 2024 | 2 112 418,01 | 0,00 | 0,00 | 2 112 418,01 | 0,00 |
| 2025 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по программе в т.ч. | Администрация поселения | 2022 | 393 819,21 | 0,00 | 0,00 | 393,819,21 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 2 312 616,51 | 0,00 | 0,00 | 2 312 616,51 | 0,00 |
| 2024 | 2 162 418,01 | 0,00 | 0,00 | 2 162 418,01 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022-2026 годы | 6 868 853,73 | 0,00 | 0,00 | 6 868 853,73 | 0,00 |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Заплавненского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (рублей) | | | | |
| всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения | 2022 | Администрация Заплавненского сельского поселения | 393 819,21 | 0,00 | 0,00 | 393 819,21 | 0,00 |
| 2023 | 2 312 616,51 | 0,00 | 0,00 | 2 312 616,51 | 0,00 |
| 2024 | 2 162 418,01 | 0,00 | 0,00 | 2 162 418,01 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по программе | 2022-2026 годы | 6 868 853,73 | 0,00 | 0,00 | 6 868 853,73 | 0,00 |

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Заплавненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой».

Глава Заплавненского

сельского поселения А.В. Юдин

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Заплавненского сельского поселения

Ленинского муниципального района

Волгоградской области

№88 от 27.10.2021 г. (в редакции постановления №29 от 21.02.2022 г.,

№33 от 04.03.2022 г., №76 от 08.09.2022 г.)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области

«Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы (подпрограммы) | Администрация Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области |
| Соисполнители программы (подпрограммы) | Учреждения и организации Заплавненского сельского поселения |
| Подпрограммы программы | --- |
| Цели программы (подпрограммы) | Совершенствование системы комплексного благоустройства Заплавненского сельского поселения |
| Задачи программы (подпрограммы) | 1. Повышение общего уровня благоустройства поселения.  2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.  3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.  4. Содержание парков;  5. Содержание памятников. |
| Целевые показатели программы (подпрограммы), их значения на последний год реализации | 1. Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству, 15%  2. Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству, 60%  3. Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками), 58% |
| Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы) | 2022– 2026 годы. Программа реализуется в один этап 2022-2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: **6 868 853,73 рублей,** в том числе по годам:  2022 год – 393 819,21 рублей,  2023 год – 2 312 616,51 рублей,  2024 год - 2 162 418,01 рублей.  2025 год – 1 000 000,00 рублей.  2026 год – 1 000 000,00 рублей  Источником финансирования являются средства бюджета Заплавненского сельского поселения. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы (подпрограммы) | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов поселения,  2. Улучшение экологической обстановки  3. Создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения», разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом Заплавненского сельского поседения, Правилами благоустройства Заплавненского сельского поселения, утвержденными решением Совета депутатов Заплавненского сельского поселения (с последующими изменениями и дополнениями).

С 2006 года администрация Заплавненского сельского поселения решает вопросы благоустройства. В поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Опыт работы показал необходимость разработки  муниципальной программы, что является логическим продолжением выполненных работ и отражает в себе основные направления благоустройства.

Программный подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством, жителей поселения и организаций, расположенных на территории поселения. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. Проблемы благоустройства поселения в целом и отдельных населенных пунктов не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, будет осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения приоритетных направлений и проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в благоустройстве поселения. По результатам исследования, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Поселение включает в себя 3 населенных пункта: с. Заплавное, поселок Восьмое марта и пос. Полевой. Численность населения поселения составляет более 4 000 человек.

***Содержание парков поселения***

На территории поселения расположены 6 парков. Требуется:

* Разработка рабочей документации на монтаж освещения, монтаж освещения парка.
* Техническое обслуживание специализированными организациями сетей освещения.
* Приобретение материалов, установка энергосберегающих ламп.
* Приобретение саженцев.
* Полив зеленных насаждений.
* Вырубка высохших кустарников и деревьев и посадка новых молодых растений.
* Выкашивание травы на территории парка.
* Укладка тротуарной плитки.
* Устройство видеонаблюдения.
* Покраска ограждений парка.
* и другие мероприятия для поддержания парков в надлежащем состоянии

***Содержание памятников***

На территории поселения расположен памятник Землякам, не вернувшимся с полей сражений. Требуется:

* Замена табличек на стелах памятника;
* Ремонт стел памятника.

***Прочие мероприятия по благоустройству***

Многие мероприятия по благоустройству территории поселения являются ежегодными, требуют постоянного финансирования, такие как:

* ликвидация несанкционированных свалок
* вывоз мусора на полигон г. Волжского
* размещение мусора на полигоне г. Волжского
* обвалка площадки для временного хранения ТБО
* отлов агрессивных бродячих и безнадзорных животных (собаки) угрожающих жизни и здоровью населения
* скашивание травы на стадионе и в парке
* укрепление ГТС
* ТО детских игровых площадок

и другие, поэтому необходимо продолжать комплексное поддержание данных сфер деятельности поселения.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа предполагает достичь на основе реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий следующих целей:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства Заплавненского сельского поселения.

Задачи Программы:

1. Повышение общего уровня благоустройства поселения.

2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

4. Содержание парков;

5. Содержание памятников.

Срок реализации программы: 2022-2026 годы. Программа реализуется в один этап.

**3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные**

**ожидаемые конечные результаты муниципальной программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения. Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы**

Основой Программы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

- Мероприятия, направленные на поддержание системы освещения парков заключаются в поддержании в актуальном состоянии имеющегося освещения, и устройстве дополнительного с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

- мероприятия, направленные на содержание парков Заплавненского сельского поселения заключаются в поддержании парков в надлежащем состоянии.

- мероприятия, направленные на содержание памятников заключаются в поддержанию памятников в надлежащем состоянии.

*-* внешнее благоустройство, санитарные и природоохранные мероприятия предусматривают уборку мусора, отлов агрессивных бродячих животных, вывоз ТКО и тд.

**5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет:

6 868 853,73 рублей, в том числе по годам:

Источником финансирования являются средства бюджета Заплавненского сельского поселения. Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджета на очередной финансовый год.

2022 год – 393 819,21 рублей,

2023 год – 2 312 616,51 рублей,

2024 год - 2 162 418,01 рублей.

2025 год – 1 000 000,00 рублей.

2026 год – 1 000 000,00 рублей

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Заплавненского сельского поселения за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, соответствует форме 3 (прилагается).

**6. Механизмы реализации муниципальной программы**

Выполнение муниципальной программы предполагается осуществить Администрацией Заплавненского сельского поселения во взаимодействии с учреждениями, расположенными на территории поселения.

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в разных направлениях работ по благоустройству поселения.

Мероприятия по совершенствованию системы комплексного благоустройства Заплавненского сельского поселения повышают общий уровень благоустройства, совершенствуют эстетический вид, повышают уровень внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

ФОРМА 1

к муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения» | | | | | | | |
| 1 | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 55 | 55 | 58 | 60 | 63 |

ФОРМА 2

к муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования, рублей | | | | | Непосредственные результаты реализации мероприятия | плановые сроки реализации мероприятия |
| всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Содержание парков | Администрация поселения | 2022 | 332 032,31 | 0,00 | 185 000,00 | 147 032,31 | 0,00 | Поддержание парков в надлежащем состоянии | в течении финансового года |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 2 | Содержание памятников | Администрация поселения | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Содержание памятников | в течении финансового года |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 3 | Прочие мероприятия по благоустройству | Администрация поселения | 2022 | 61 786,90 | 0,00 | 0,00 | 61 786,90 | 0,00 | Совершенствование эстетического состояния территории поселения | в течении финансового года |
| 2023 | 2 262 616,51 | 0,00 | 0,00 | 2 262 616,51 | 0,00 |
| 2024 | 2 112 418,01 | 0,00 | 0,00 | 2 112 418,01 | 0,00 |
| 2025 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 |
| 4 | Итого по программе в т.ч. | Администрация поселения | 2022 | 393 819,21 | 0,00 | 0,00 | 393,819,21 | 0,00 |  |  |
| 2023 | 2 312 616,51 | 0,00 | 0,00 | 2 312 616,51 | 0,00 |
| 2024 | 2 162 418,01 | 0,00 | 0,00 | 2 162 418,01 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022-2026 годы | 6 868 853,73 | 0,00 | 0,00 | 6 868 853,73 | 0,00 |

ФОРМА 3

к муниципальной программе «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы Заплавненского сельского поселения Ленинского муниципального района «Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения» за счет средств, привлеченных из различных источников финансирования, с распределением по главным распорядителям средств бюджета Заплавненского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя муниципальной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (рублей) | | | | |
| всего | В том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| Основные направления развития благоустройства на территории Заплавненского сельского поселения | 2022 | Администрация Заплавненского сельского поселения | 393 819,21 | 0,00 | 0,00 | 393 819,21 | 0,00 |
| 2023 | 2 312 616,51 | 0,00 | 0,00 | 2 312 616,51 | 0,00 |
| 2024 | 2 162 418,01 | 0,00 | 0,00 | 2 162 418,01 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Итого по программе | 2022-2026 годы | 6 868 853,73 | 0,00 | 0,00 | 6 868 853,73 | 0,00 |

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Заплавненского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.»

Глава Заплавненского

сельского поселения А.В. Юдин