АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПЛАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.02.2021 г. № 7

Об утверждении плана  совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечение безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2021 году, руководствуясь Уставом Заплавненского сельского поселения, Администрация Заплавненского сельского поселения, администрация Заплавненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план  совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.  (приложение № 1).

- Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заплавненского	                                                            
                    сельского поселения                                           А.В.Юдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Заплавненского

сельского поселения

от 19.02.2021 г.  № 7

ПЛАН

совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии при Администрации Заплавненского с/поселения | до 28.02.2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 2 | Провести заседание противопаводковой комиссии | до 01.03.2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 3 | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-восстановительных работ и приведение их в готовность. | январь-февраль 2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 4 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся на территории Заплавненского сельского поселения | до 28.02.2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 5 | Проведение и поддержание в рабочем состоянии средств связи и оповещения населения в зоне затопления | постоянно | мастер АТС |  |
| 6 | Создание запаса лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи с. Заплавное, пос. 8 марта в Запливинской сельской больнице | до 01.04.2021 | Линькова Н.И. глав.врач сельской больницы |  |
| 7 | Организация создания резервов ЕСМ, продовольствия и предметов первой необходимости в с. Заплавное, пос. 8 марта | до 01.04.2021 | Скрынникова Т.В. Кондратьева Г.В. |  |

|  |  |  | предприниматели -собственники продуктовых магазинов на территории с. Заплавное и пос. 8 марта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Отработка плана эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных. | до 01.04.2021 | Дандыкина А.А. начальник промежуточного эвакопункта |  |
| 9 | Оказание необходимой помощи предприятиям, населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зоне затопления, сопровождения колонн и спец.групп в зоне размещения. | по обстановке | начальник ТПМ с. Заплавное |  |
| 10 | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне затопления | в период паводка | глава Заплавненского с/п |  |

Глава Заплавненского	                                                            
сельского поселения                                                                       А.В.Юдин