**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАПЛАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 25.02.2022 г. № 31

**Об утверждении плана совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2022 г.**

 В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечение безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2022 году, руководствуясь Уставом Заплавненского сельского поселения, Администрация Заплавненского сельского поселения, администрация Заплавненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2022 г. (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 Глава Заплавненского
 сельского поселения А.В.Юдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Заплавненского

 сельского поселения

от 25.02.2022 г. № 31

**ПЛАН**

**совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии при Администрации Заплавненского с/поселения | до 28.02.2022 | Глава Заплавненского сельского поселения |  |
| 2 | Провести заседание противопаводковой комиссии | до 01.03.2022 | Глава Заплавненского сельского поселения |  |
| 3 | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-восстановительных работ и приведение их в готовность. | январь-февраль 2022 | Глава Заплавненского сельского поселения; начальник пожарной части№90 ГКУ ВО 4 отряд ПС; директор МУП ЖКХ «Заплавное» |  |
| 4 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся на территории Заплавненского сельского поселения | до 28.02.2022 | Глава Заплавненского сельского поселения |  |
| 5 | Проведение и поддержание в рабочем состоянии средств связи и оповещения населения в зоне затопления | постоянно | Мастер АТС |  |
| 6 | Создание запаса лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи населению Заплавненского сельского поселения  | до 01.04.2022 | Главный врач Заплавинской участковой больницы |  |
| 7 | Организация создания резервов ГСМ, продовольствия и предметов первой необходимости на территории Заплавненского сельского поселения | до 01.04.2022 | Директор ГБССУ СО ГПВИ «Заплавинский ПНИ»; директор МКУК «Заплавинская СОШ»; |  |
|  |  |  | предприниматели-собственникипродуктовыхмагазинов натерритории с.Заплавное и пос.8 марта |  |
| 8 | Отработка плана эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных. | до01.04.2022 | Дандыкина А.А. начальник промежуточного эвакопункта |  |
| 9 | Оказание необходимой помощи предприятиям, населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зоне затопления, сопровождения колонн и спец.групп в зоне размещения. | по обстановке | начальник ТПМ с. Заплавное |  |
| 10 | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне затопления | в период паводка | глава Заплавненского с/п |  |

Глава Заплавненского
сельского поселения А.В.Юдин