**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗАПЛАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 19.02.2021 г. № 7

**Об утверждении плана совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.**

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечение безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2021 году, руководствуясь Уставом Заплавненского сельского поселения, Администрация Заплавненского сельского поселения, администрация Заплавненского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г. (приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заплавненского   
 сельского поселения А.В.Юдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Заплавненского

сельского поселения

от 19.02.2021 г. № 7

**ПЛАН**

**совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии при Администрации Заплавненского с/поселения | до 28.02.2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 2 | Провести заседание противопаводковой комиссии | до 01.03.2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 3 | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-восстановительных работ и приведение их в готовность. | январь-февраль 2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 4 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся на территории Заплавненского сельского поселения | до 28.02.2021 | глава Заплавненского с/п |  |
| 5 | Проведение и поддержание в рабочем состоянии средств связи и оповещения населения в зоне затопления | постоянно | мастер АТС |  |
| 6 | Создание запаса лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи с. Заплавное, пос. 8 марта в Запливинской сельской больнице | до 01.04.2021 | Линькова Н.И. глав.врач сельской больницы |  |
| 7 | Организация создания резервов ЕСМ, продовольствия и предметов первой необходимости в с. Заплавное, пос. 8 марта | до 01.04.2021 | Скрынникова Т.В. Кондратьева Г.В. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | предприниматели  -собственники  продуктовых  магазинов на  территории с.  Заплавное и пос.  8 марта |  |
| 8 | Отработка плана эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных. | до  01.04.2021 | Дандыкина А.А. начальник промежуточного эвакопункта |  |
| 9 | Оказание необходимой помощи предприятиям, населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зоне затопления, сопровождения колонн и спец.групп в зоне размещения. | по обстановке | начальник ТПМ с. Заплавное |  |
| 10 | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне затопления | в период паводка | глава Заплавненского с/п |  |

Глава Заплавненского   
сельского поселения А.В.Юдин