АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАПЛАВНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26.02.2021 г. № 13

О внесении изменений в постановление администрации Заплавненского сельского поселения от 19.02.2021г. № 7 «Об утверждении плана  совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.»

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, снижения возможного ущерба, обеспечение безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего половодья в 2021 году, руководствуясь Уставом Заплавненского сельского поселения, Администрация Заплавненского сельского поселения, администрация Заплавненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление администрации Заплавненского сельского поселения от 19.02.2021г. № 7 «Об утверждении плана  совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.»:

1.1 Приложение № 1 к постановлению от 19.02.2021г. № 7  изложить в новой редакции:

- Контроль  за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Заплавненского	                                                            
                    сельского поселения                                           А.В.Юдин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

администрации Заплавненского

сельского поселения

от 26.02.2021 г.  № 13

ПЛАН

совместных противопаводковых мероприятий, проводимых на территории Заплавненского сельского поселения по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на 2021 г.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии при Администрации Заплавненского с/поселения | до 28.02.2021 | Глава Заплавненского сельского поселения |  |
| 2 | Провести заседание противопаводковой комиссии | до 01.03.2021 | Глава Заплавненского сельского поселения |  |
| 3 | Определение состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-восстановительных работ и приведение их в готовность. | январь-февраль 2021 | Глава Заплавненского сельского поселения; начальник пожарной части№90 ГКУ ВО 4 отряд ПС; директор МУП ЖКХ «Заплавное» |  |
| 4 | Проведение обследования гидротехнических сооружений, находящихся на территории Заплавненского сельского поселения | до 28.02.2021 | Глава Заплавненского сельского поселения |  |
| 5 | Проведение и поддержание в рабочем состоянии средств связи и оповещения населения в зоне затопления | постоянно | Мастер АТС |  |
| 6 | Создание запаса лекарственных препаратов и средств оказания первой медицинской помощи населению Заплавненского сельского поселения | до 01.04.2021 | Главный врач Заплавинской участковой больницы |  |
| 7 | Организация создания резервов ГСМ, продовольствия и предметов первой необходимости на территории Заплавненского сельского поселения | до 01.04.2021 | Директор ГБССУ СО ГПВИ «Заплавинский ПНИ»; директор МКУК «Заплавинская СОШ»; |  |

|  |  |  | индивидуальные предприниматели на территории Заплавненского сельского поселения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Отработка плана эвакуации населения, с/х животных, вывоза материальных ценностей, организация подготовки помещений на случай необходимости эвакуации населения из зон затопления и мест содержания с/х животных. | до 01.04.2021 | Директор МКУК Заплавинский СЦКД «Родина» |  |
| 9 | Оказание необходимой помощи предприятиям, населению по охране общественного порядка, материальных ценностей, с/х животных в зоне затопления, сопровождения колонн и специальных групп в зоне размещения. | по обстановке | Участковый уполномоченный ТПП |  |
| 10 | Приведение в готовность сил и средств для восстановления линий электропередач и трансформаторных подстанций в зоне затопления | в период паводка | Глава Заплавненского сельского поселения |  |

Глава Заплавненского	                                                            
сельского поселения                                                                       А.В.Юдин